Dokument Projektowy
Project Gate

Autorzy:
Marcin Przybyłek
Justyna Piotrowska
Agnieszka Zięcina
Marek Brzyski

### Przewidywane wykorzystane zagadnienia grafiki komputerowej
Projekt zostanie wykonany w oparciu o silnik graficzny Unity.
W naszej grze mamy w planach implementować, między innymi, system wykrywania kolizji, animacje szkieletowe, modele oświetlenia oraz eliminację niewidocznych powierzchni.

### Plan Pracy

	23.03	30.03	13.04	04.05	18.05	01.06
Marcin Przybyłek	Konfiguracja aplikacji		Podstawowa kontrola gracza	Implementacja broni i korzystania z nich	Wprowadzenie menu taktycznego i UI	Stworzenie specjalnych umiejętności gracza
Justyna Piotrowska		Pierwsza wersja generowania terenu – sam kształt	Mapa kolorów terenu na podstawie szumu, zaprojektowanie mapy do fazy planowania	Obsługa tekstur, shaderów i oświetlenia, dodanie obiektów do terenu – drzewa, skały, struktury	Dodanie różnych typów terenu do generatora – miasta, lasy, pustkowia	Wprowadzenie eliminowania niewidocznych powierzchni
Agnieszka Zięcina	Przygotowanie wstępnych szkiców przeciwników		AI przeciwników (5 przeciwników)	AI przeciwników (5 przeciwników)	Animacje szkieletowe	AI NPC
Marek Brzyski	Rozpisanie umiejętności i typów przeciwników		AI przeciwników (5 przeciwników)	AI przeciwników (5 przeciwników	Projektowanie działania pętli gry

Link do narzędzia zarządzania pracą zespołu:
https://app.asana.com/0/1209829205776770/1209829219231468
Link do repozytorium:
https://github.com/DarkHusk/ProjectGate